SubtextAI — Orden de Creación de Ramas

Guía de desarrollo para equipo de 2 personas

Este documento define el orden realista de creación y trabajo en ramas para el proyecto SubtextAI. La secuencia prioriza la entrega incremental de valor: primero lo que desbloquea al resto, y nunca antes de que sea necesario.

# Ramas Base

Crear siempre antes que cualquier otra cosa.

- main

- Producción. No se toca directamente. Solo recibe merges desde develop vía PR revisado.

- develop

- Base de integración. Todas las ramas de feature/infra/test nacen y mueren aquí.

# Fase 1 — Infraestructura y Cimientos

Las tres pueden trabajarse en paralelo. Sin ellas no hay entorno, no hay datos, no hay pipeline.

## 1. infra/azure-setup

Aprovisiona los recursos mínimos necesarios en Azure:

- App Service (backend .NET)

- Static Web Apps (frontend React, se deja preparado aunque no se use hasta Fase 5)

- Azure OpenAI con el modelo seleccionado

- Azure AI Search (instancia vacía, se indexará en Fase 3)

- Azure Database for PostgreSQL o SQL Server según el esquema de Fase 1.2

No provisionar recursos que no se usen en las dos fases siguientes. Menos configuración inicial = menos deuda de infraestructura.

## 2. infra/database-schema

Define el modelo de datos mínimo funcional:

- Tablas: traces, metrics, prompts

- Migraciones con EF Core

- Índices sobre trace_id, created_at y user_id

Si el esquema cambia más adelante, se hace una migración nueva. No diseñar para el futuro imaginado.

## 3. infra/cicd

Pipeline de CI/CD desde el primer commit útil:

- Build y tests automáticos en cada push a develop

- Deploy automático a staging al mergear en develop

- Deploy a producción solo manual o por tag en main

Configurar CI/CD en Fase 1 evita el caos de "lo subo a mano" que se enquista en equipos pequeños.

# Fase 2 — Backend Núcleo

Solo cuando infra/azure-setup e infra/database-schema estén mergeados en develop.

## 4. feature/backend-api

Endpoints REST mínimos para que el sistema funcione de extremo a extremo:

- POST /analizar

- GET /audit/{trace_id}

- GET /metricas

- GET /health

Los endpoints /evaluar y /prompts se añaden en Fases posteriores cuando los servicios que los alimentan existan. No definir contratos para funcionalidad que no existe.

## 5. feature/governance-pipeline

Depende de que feature/backend-api tenga su estructura básica mergeada.

Pipeline de gobernanza completo:

- PolicyEngine — validación de contenido entrante

- RagService — recuperación de contexto desde Azure AI Search

- LlmService — llamada al modelo con el contexto RAG

- TraceStore — persistencia de la traza completa en base de datos

# Fase 3 — Componentes IA

Solo cuando el pipeline de gobernanza esté funcionando en staging. Primero el indexado, luego los tres en paralelo.

## 6. infra/indexing-pipeline

Prerequisito para cualquier funcionalidad RAG real. Indexa los libros de referencia (Gottman, Johnson) en Azure AI Search:

- Chunking del contenido con solapamiento configurable

- Vectorización con el modelo de embeddings seleccionado

- Indexación y validación de búsqueda semántica

Sin este paso, el RAG trabaja contra un índice vacío. Es un bloqueante real, no burocrático.

## 7. feature/crisis-classifier

Paralelo con 8 y 9. Requiere que infra/indexing-pipeline esté completo.

- Clasificador de crisis emocional con prompt especializado

- Campo crisis_detected: bool en el response

- Registro de activaciones en la tabla traces

## 8. feature/sentiment-analysis

Paralelo con 7 y 9.

- Análisis de sentimiento del mensaje de entrada

- Campo sentimiento en el response (positivo / neutro / negativo / mixto)

## 9. feature/prompt-versioning

Paralelo con 7 y 8.

- Tabla prompt_versions con historial de cambios

- Endpoint GET /prompts con versión activa y comparativa de métricas

Nota: en equipo de 2, estos tres pueden hacerse secuencialmente si la carga lo exige. El paralelismo es una opción, no una obligación.

# Fase 4 — Seguridad y Configuración

Con el sistema funcional e integrado en staging. Las cuatro pueden trabajarse en paralelo.

## 10. feature/security-hardening

- Sanitización y validación de payloads de entrada

- Protección contra prompt injection

- Headers HTTP de seguridad y configuración CORS

## 11. feature/auth-rate-limit

- Identificación por API key o usuario

- Rate limiting por usuario e IP

- Respuesta HTTP 429 con Retry-After

Fusionado con security-hardening si el equipo prefiere una sola rama de seguridad. Son complementarios y el PR conjunto tiene sentido.

## 12. feature/config-management

- Feature flags para activar/desactivar componentes sin despliegue

- Thresholds del RAG configurables por entorno

- Integración con Azure Key Vault para secrets

## 13. feature/structured-logging

- Logging estructurado con correlación por trace_id

- Niveles INFO / WARN / ERROR consistentes

- Exportación a Azure Monitor

# Fase 5 — Frontend

Una vez que la API es estable, el contrato está definido y security-hardening está integrado.

## 14. feature/frontend-ui

- Interfaz React desplegada en Azure Static Web Apps (ya provisionado en Fase 1)

- Formulario de análisis de texto

- Visualización de resultados: fuente citada, nivel de confianza, trace_id

- Indicador visual de crisis detectada

# Fase 6 — Optimización

Solo cuando el sistema completo funciona en producción y se conocen los cuellos de botella reales.

## 15. feature/cache

- Caché de respuestas para reducir latencia y llamadas al modelo

- Campo from_cache: bool en el response

## 16. feature/cost-optimization

- Estrategias de reducción de tokens por tipo de request

- Selección de modelo según complejidad de la consulta

- Panel de control de gasto en Azure OpenAI

Estas dos ramas solo tienen sentido sobre datos reales de producción. Optimizar antes es prematura.

# Fase 7 — Calidad y Monitoring

Sistema optimizado y estable. Dataset de evaluación y evaluador se crean juntos (17 y 18). El resto en paralelo.

## 17. test/evaluation-dataset + 18. feature/llm-evaluation

Crear y trabajar estas dos ramas en paralelo o en la misma rama si el equipo lo prefiere.

- Conjunto curado de casos de prueba (test/evaluation-dataset)

- Evaluador automático: grounding score, consistencia semántica, comparación entre versiones de prompt (feature/llm-evaluation)

## 19. test/backend-unit

Paralelo con 20 y 21.

- Tests unitarios de PolicyEngine, RagService, CrisisClassifier y TraceStore

## 20. test/api-integration

Paralelo con 19 y 21.

- Tests de integración sobre todos los endpoints REST

## 21. infra/monitoring

Paralelo con 19 y 20.

- Configuración de dashboards en Azure Monitor

- Alertas sobre latencia, tasa de error y gasto

- Job periódico de evaluación automática en Azure Functions

# Fase 8 — Documentación Final

Cuando el sistema esté validado en producción. Se documenta el estado real, nunca el planificado.

## 22. docs/api-contract

- Contrato de API v2.0 con ejemplos de request/response

- Tabla de políticas activas y niveles de confianza del RAG

## 23. docs/tfm

- Memoria técnica con decisiones de arquitectura y ADR

- Métricas reales de producción: latencia p95, grounding score, coste por request

# Resumen de Dependencias Clave

Estas son las dependencias que, si se ignoran, generan retrabajo o bloqueos reales:

- feature/governance-pipeline necesita feature/backend-api con estructura básica mergeada

- infra/indexing-pipeline debe estar completo antes de crisis-classifier, sentiment-analysis y prompt-versioning

- feature/frontend-ui necesita feature/backend-api y feature/security-hardening integrados

- feature/llm-evaluation y test/evaluation-dataset se crean y trabajan juntas

- feature/cache y feature/cost-optimization solo tienen sentido sobre un sistema en producción con datos reales

- docs/tfm y docs/api-contract se escriben siempre al final, sobre el estado real del sistema

# Notas para Equipo de 2 Personas

El paralelismo descrito es una capacidad máxima, no una obligación. En la práctica:

- Las ramas marcadas como 'paralelo' pueden hacerse secuencialmente sin penalizar el proyecto

- Priorizar siempre el camino crítico: lo que desbloquea al otro

- Un PR pequeño mergeado vale más que una rama grande en desarrollo durante semanas

- Si una fase se alarga, las fases siguientes esperan. No abrir ramas para trabajo que no empieza en los próximos 3-5 días